PHỤ LỤC

Danh mục các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 44/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022)

| TT | Tên dự án | Chiều dài dự kiến (km) | Quy mô |  | Sơ bộ tổng mức đầu tư (tỷ đồng) | Hình thức đầu tư |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Số làn xe | Cấp đường ô tô cao tốc |  |  |
| 1 | Bãi Vọt - Hàm Nghi | 36 | 4 | 80 - 120 | 7.403 | Đầu tư công |
| 2 | Hàm Nghi - Vũng Áng | 54 | 4 | 80 - 120 | 10.185 | Đầu tư công |
| 3 | Vũng Áng - Bùng | 58 | 4 | 80 - 120 | 11.785 | Đầu tư công |
| 4 | Bùng - Vạn Ninh | 51 | 4 | 80 - 120 | 10.526 | Đầu tư công |
| 5 | Vạn Ninh - Cam Lộ | 68 | 4 | 80 - 120 | 10.591 | Đầu tư công |
| 6 | Quảng Ngãi - Hoài Nhơn | 88 | 4 | 80 - 120 | 20.898 | Đầu tư công |
| 7 | Hoài Nhơn - Quy Nhơn | 69 | 4 | 80 - 120 | 12.544 | Đầu tư công |
| 8 | Quy Nhơn - Chí Thạnh | 62 | 4 | 80 - 120 | 12.298 | Đầu tư công |
| 9 | Chí Thạnh - Vân Phong | 51 | 4 | 80 - 120 | 10.601 | Đầu tư công |
| 10 | Vân Phong - Nha Trang | 83 | 4 | 80 - 120 | 12.906 | Đầu tư công |
| 11 | Cần Thơ - Hậu Giang | 37 | 4 | 80 - 120 | 9.768 | Đầu tư công |
| 12 | Hậu Giang - Cà Mau | 72 | 4 | 80 - 120 | 17.485 | Đầu tư công |
| Tổng cộng |  | 729 |  |  | 146.990 |  |